**PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITES**

**1 - APRESENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES**

Este documento visa formalizar a proposta de prestação de serviços para a criação de um projeto de desenvolvimento de site entre **DIEGO LEÃO VELAME MARTINEZ FERNANDES**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº. 43.574-013 e inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF/MF sob o nº. 349.937.198-76, residente na rua Lúcia Leme de Godoy Alves, qdra. A, lote nº. 05, Vila Verona, Bairro Cajuru do Sul na cidade de Sorocaba-SP e Gabrielle (qualificação)

denominados nesse instrumento particular de direito, como **CONTRATADOS**.

E a empresa **Marmitaria Rodrigues**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas CNPJ nº.XXXX, com sua sede localizada na Rua Paulo Stefani, nº. 63, bairro Vila Galli, na cidade de Votorantim-SP, neste ato jurídico representado por seu sócio(s) proprietário(s) Nome, nacionalidade, estado civil, portador(a) da cédula de identidade RG nº. XXX e inscrito(a) no cadastro de pessoas físicas CPF/MF, sob o nº. XXX, residente na rua (endereço) e domiciliado(a) no bairro (nome) na cidade de (nome) denominados neste instrumento particular de direito, como **CONTRATANTES.**

Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como, as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

**2 - PRODUTOS/SERVIÇOS**

A prestação de serviço consiste no desenvolvimento de um projeto de site para a **MARMITARIA RODRIGUES**,que tem por objetivo aumentar o relacionamento com seus clientes, oferecendo mais um canal de comunicação e divulgando dos seus serviços através da internet.

**Produto:** Desenvolvimento do site **MARMITARIA RODRIGUES** que atenda as seguintes características:

1. Área institucional: home, sobre, estrutura, contato, etc (*máximo de 3 páginas*).
2. Área de contato: endereço, telefone, formulário de contato e API Google Maps.
3. Banner rotativo com imagens na página inicial.
4. Sistema de gerenciamento de conteúdo para galeria de fotos
5. Sistema de autenticação de usuário (login e senha)

**Serviços:** Configuração e auxilio na contratação dos serviços de hospedagem e domínio.

**3 - FASES DO PROJETO**

*3.1 PRIMEIRA FASE: Planejamento e criação;*

1. Entrevista com o cliente.
2. Pesquisa e planejamento de projeto.
3. Elaboração de proposta para o projeto.

*3.2 SEGUNDA FASE: Desenvolvimento;*

1. Criação da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc).
2. Seleção e tratamento das imagens para as páginas e galeria de fotos.
3. Codificação em linguagem de programação compatível com os principais navegadores.
4. Desenvolvimento do sistema para o banner rotativo da página inicial.
5. Inserção do conteúdo (textos e imagens) da página inicial e páginas internas.
6. Criação do formulário de contato e direcionamento para em e-mail do cliente.

*3.3 TERCEIRA FASE: Implantação;*

1. Contratação do serviço de hospedagem *(custo por conta do cliente).*
2. Compra do domínio e configuração dos DNS *(custo por conta do cliente).*
3. Publicação do site na hospedagem contratada.

*3.4 QUARTA FASE: Entrega;*

1. Aprovação do cliente.
2. Criação de conta no Google Analytics.
3. Entrega de controle da hospedagem e treinamento básico (1hora)
4. Manutenção (correções de XX erros) até 15 dias após a entrega.

**4 -PRAZOS E INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **DESCRIÇÃO** | **PRAZO** | **VALOR** |
| Planejamento | Elaboração de proposta para o projeto | 7 dias | R$0,00 |
| Desenvolvimento | Criação da identidade visual (logomarca, layout, fontes, imagens, etc) | 7 dias | R$ 300,00 |
| Desenvolvimento | Codificação completa do site em linguagem de programação (html/css/javascript) compatível com os principais navegadores | 14 dias | R$ 800,00 |
| Implantação | Contratação do serviço de hospedagem + Publicação do site na hospedagem contratada | 5 dias | R$ 200,00 |
| Entrega | Criação de conta no Analytics para monitorar visitantes. | 5 dias | R$ 200,00 |
| TOTAL |  | **45 dias** | **R$ 2.000,00** |

***5 - FORMA DE PAGAMENTO:***

***50% aceite + 50% final do projeto***

***6 - CONDIÇÕES GERAIS***

* Validade da proposta: 03 (três) dias úteis.
* Itens não contemplados: Serviços de fotografia; aluguel de banco de imagens; Produção de conteúdo.

Na expectativa de estarmos oferecendo a melhor oferta para os serviços solicitados, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Diego Leão Velame Martinez Fernandes**

**RG º.** 43.574-013

**Contratado**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Gabrielle**

**RGº.** número

**Contratada**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Nome**

**RG nº.** número

Sócio(a) proprietário da Empresa

Marmitaria Rodrigues.

**CNPJ nº**.XXX

Sorocaba, 00, de outubro de 2.020.